Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019                                                         № 71                                                           с.Кормовое

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                              В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 05.07.2019 № 71

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,0 | 45,0 | 4,7 | 40,3 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| 1.1.2 | Проведение энергетических обследований | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 4,7 | 40,3 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
|  |  | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 4,7 | 40,3 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по итогам I полугодия 2019 года

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 109 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 45,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2019  фактическое освоение средств составило 4,7 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы отражены мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие и проведение энергетических обследований. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2018 составили 9,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» постановлением от 28.12.2018 № 143 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма) на 2019 год предусмотрено муниципальной программой 45,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года освоено 4,7 тыс. рублей или 10,4%. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2019 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2019 года контрольное событие не выполнено, срок исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.