Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023                                                           № 10                                                           с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                              В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 28.02.2023 № 10

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 107.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 1529,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального района – 1529,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 1501,3 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

муниципального района – 1501,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год представлен в приложении № 1.

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одной подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры».

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по содержанию автомобильной дороги с твердым покрытием по ул.Коростилева, 16 до ул.Комсомольская, 1 (1-й участок протяженность 230 м., 2-й участок протяженность 130 м.) в с.Кормовое;

- оплачены услуги по разработке проекта организации дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В 2022 году муниципальной программой была запланирована реализация 6 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры.

1.1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

1.2 «Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

1.3 «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

1.4 «Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

1.5 «Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог».

В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году выполнены работы по содержанию автомобильной дороги с твердым покрытием по ул.Коростилева, 16 до ул.Комсомольская, 1 (1-й участок протяженность 230 м., 2-й участок протяженность 130 м.) в с.Кормовое Результатом реализации данного мероприятия является улучшение качества автомобильных дорог.

Целью подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения» является повышение безопасности дорожного движения и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.1. «Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году оплачены услуги по разработке проекта организации дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам 2022 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В 2022 году, принимаемые меры по исполнению обязательств поселения по улучшению состояния автомобильных дорог и созданию современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения способствовали улучшению качества жизни жителей поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является достаточное финансирование бюджетных средств на улучшение состояния дорог.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2022 году из 6 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2021 № 23 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 24.11.2022 № 54).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 1529,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 1501,3 тыс. рублей, или 98,15 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2020 составили 0,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 4 показателя:

Показатель 1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года», плановое значение – 7,2 км.; фактическое значение – 7,2 км..

Показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года», плановое значение – 83,7%, фактическое значение – 83,7%.

Показатель 1.1. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог», плановое значение – 0,1 км., фактическое значение – 0,1 км..

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», плановое значение – -, фактическое значение – -.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 – 7,2/7,2=1;

степень достижения целевого показателя 2 – 83,7/83,7=1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,1/0,1=1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0/0=1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 ((1+1+1+1)/4=1). Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,33 (2/6).

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет:

1501,3 тыс. рублей / 1529,6 тыс. рублей = 0,98.

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,8 (1 х 0,5 + 0,33 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,8). Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Изготовление технической документации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5 | Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 | 28,1 тыс. руб. – экономия средств |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения; безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 29,7 | 29,7 | 29,5 | 0,2 тыс. руб. – экономия средств |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1529,6 | 1529,6 | 1501,2 | - |
|  |  | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 1529,6 | 1529,6 | 1501,2 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

## к отчету о реализации муниципальной  программы

## Кормовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | изготовление технической документации | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В рамках заключенных контрактов выполнены работы по содержанию автомобильной дороги с твердым покрытием по ул.Коростилева, 16 до ул.Комсомольская, 1 (1-й участок протяженность 230 м., 2-й участок протяженность 130 м.) в с.Кормовое | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | В рамках заключенного контракта оплачены услуги по разработке проекта организации дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

## к отчету о реализации муниципальной  программы

## Кормовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Показатель 1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | километров | 5,1 | 7,2 | 7,2 | - |
| 1.2 | Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процентов | 51,0 | 83,7 | 83,7 | - |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1.1.1 | Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | километров | 0 | 0,1 | 0,1 | - |
| 1.1.2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 1.1.2.1 | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 года

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 1529,6 | 1529,6 | 1501,3 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1529,6 | 1529,6 | 1501,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | 1529,6 | 1529,6 | 1501,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | Всего | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Основное мероприятие | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог | Всего | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета муниципального района | 1499,9 | 1499,9 | 1471,8 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 29,7 | 29,7 | 29,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 29,7 | 29,7 | 29,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | 29,7 | 29,7 | 29,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на разработку, корректировку проектов организаций дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Всего | 29,7 | 29,7 | 29,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | 29,7 | 29,7 | 29,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | 29,7 | 29,7 | 29,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.