УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения

____________ В.В. Сикаренко

«28» декабря 2024 года

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы Кормовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Кормовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение проектно-сметной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие (результат) 3. «Расходы на изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности в том числе: инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие (результат) 4. «Расходы на осуществление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание дорог» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 6. | 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие (результат) 1. «Установление недостающих и заменена пришедших в негодность дорожных знаков» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Юхнова Л.Д. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |