Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                                    № 31                                                     с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                      В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 28.02.2019 № 31

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы за 2018 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 10.10.2013 № 106.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кормовского сельского поселения,  повышение уровня безопасности движения.

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Кормовского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- оплата услуг по корректировке и изготовлению технических паспортов и проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района;

- оплата услуг по анализу дорожно-транспортной ситуации, градостроительной документации и имеющихся исходных данных в границах Кормовского сельского поселения Ремонтненского района для дальнейшей разработки комплексной схемы (КСОДД) Ремонтненского района;

- оплата услуг по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» предусмотрено 4 основных мероприятия. Работы по реализации мероприятий выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 108,2 тыс. руб., израсходовано 107,9 тыс. руб. (99,72 %) за счет средств дорожного фонда.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» план – 10,7 тыс. руб., фактически расходовано – 10,6 тыс. руб. (100,0%), за счет остатков средств дорожного фонда.

По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» план составляет 97,5 тыс. руб., фактически расходы составили 97,3 тыс. руб. (99,79%), за счет средств дорожного фонда.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 70,0 %; плановый показатель – 70,0 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 12.02.2018 № 22 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 10.10.2013г.  № 106». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 17.04.2018 № 41 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 10.10.2013г.  № 106». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф= 107,9 : 108,2 х 100% = 99,72%

Реализация программы считается эффективной, так как позволит улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 70,0 | 68,0 | 68,0 | показатель выполнен |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | показатель выполнен |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погибших на 100 постра-давших | - | - | - | показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | были выполнены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий, заливка трещин на асфальто-бетонных покрытиях | - |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | капитально отремонтировать 0,87 км автомобильных дорог | - | - |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с ВСН 1-83 | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4.Разработка схем организации дорожного движения | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 108,2 | 107,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 108,2 | 107,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» | всего | 10,7 | 10,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,7 | 10,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 10,7 | 10,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,7 | 10,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | всего | 97,5 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 97,5 | 97,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с ВСН 1-83 | всего | 10,0 | 9,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 9,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Установка дорожных знаков и светофоров в соответствии со схемами дислокации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Разработка схем организации дорожного движения | всего | 87,5 | 87,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 87,5 | 87,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.