Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2020                                                         № 96                                                           с.Кормовое

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                              В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 12.10.2020 № 96

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Расходы на капитальный ремонт - автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Обеспечение технической документацией в сфере дорожной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 93,6 | 93,6 | 0,0 | 93,6 тыс. рублей Достигнут промежуточ-ный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения; безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 93,6 | 93,6 | 0,0 | 93,6 тыс. рублей Достигнут промежуточ-ный результат |
|  |  | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 93,6 | 93,6 | 0,0 | 93,6 тыс. рублей Достигнут промежуточ-ный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 107 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 93,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020  фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.10.2019 составили 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» постановлением от 19.05.2020 № 55 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 93,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.10.2020 реализуются своевременно, достигнут промежуточный результат.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2020 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год средства местного бюджета не  предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.