Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2013                                            №   106                                           с.Кормовое

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Областным законом от 16.08.2000 № 97-ЗС
«О безопасности дорожного движения на территории Ростовской области», постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 20.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения», постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 20.09.2013 № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 20.09.2013 № 96 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и в целях выполнения задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы» согласно приложению № 1.

2.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 – 2020 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты                        Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области  по перечню согласно приложению № 2.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Кормовского

сельского поселения 	                                                                         Е.И.Пасечников

Приложение №1

к постановление Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 10.10.2013 № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

| Наименование Программы | – | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 20.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения», постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 20.09.2013 № 96 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кормовского сельского поселения» постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 20.09.2013 № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | – | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | – | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Основная цель Программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Основные задачи Программы | – | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах Кормовского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | – | 2014 – 2020 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт Программы; раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели; раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы; раздел 4. Нормативное обеспечение Программы; раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации; раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Перечень подпрограмм: - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего |
| Исполнители Программы | – | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 1515,0,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1515,0 тыс. рублей Объемы финансирования по годам: 2014 год – 200,0 тыс. рублей; 2015 год – 210,0 тыс. рублей; 2016 год – 221,0 тыс. рублей 2017 год – 221,0 тыс. рублей; 2018 год – 221,0 тыс. рублей; 2019 год – 221,0 тыс. рублей; 2020 год - 221,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | – | Реализация мероприятий Программы приведет развитию транспортной системы, повышению безопасности дорожного движения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышение спроса на услуги дорожного сервиса;

повышение транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики регионов и страны в целом

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Кормовского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки

Развитие экономики Кормовского сельского поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень дорожной сети является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Кормовского сельского поселения, поэтому совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кормовском сельском поселении.

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети муниципального образования Кормовское сельского поселение, находящейся в муниципальной собственности – 11,8 километров.

Автомобильные  дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильных дорог  - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

капитальный ремонт автомобильной дороги  - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

С 2014 года планирование расходов на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения будет осуществляться на принципиально новой основе путем их расчета на основании соответствующих нормативов. С учетом ограниченной доходной базы местного бюджета единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляются возможным, поэтому будет действовать поэтапный переход на вышеуказанные нормативы.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли;

Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования;

Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки

и этапы реализации Программы, целевые показатели

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной  инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дороги и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог;

Срок реализации Программы - 2014-2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связаны с содержанием и капитальным ремонтном автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер и имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от  возможностей областного и местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения»

Программа рассчитана на 2014 – 2020 годы.

- Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них, за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров. Порядок расчета долевого участия в софинансировании капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе сметной документации имеющей положительный заключение Главгосэкспертизы.

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения,  искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего.

Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

| № п/п | Наименование направления использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Итого (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 200,0 | 210,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 1515,0 |
|  | в т.ч. местный бюджет | 200,0 | 210,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 1515,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по Программе (источники финансирования) | 200,0 | 210,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 1515,0 |

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

Для достижения целей Программы принятие дополнительно нормативных правовых актов не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области. Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – координатор Программы в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Муниципальный заказчик – координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного  бюджета в установленном порядке.

Муниципальный  заказчик – координатор Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области  об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы.

Отчеты о ходе работы по Программе по результатам за год и за весь период ее действия готовятся муниципальным заказчиком Программы в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области  от 20.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения».

В случае принятия Администрацией Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующей  муниципальной программы Администрация  поселения в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в Собрание депутатов  Кормовского сельского поселения.

Муниципальный заказчик – координатор вносит изменения в постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и  сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

Б эф. = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ х 100 процентов

утвержденный план

Экономия бюджетных ассигнований, полученная в результате проведения аукционов, направляется в областной бюджет.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета сельского поселения  предусмотренным в Программе, не допускается.

Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Исполнение муниципальных  заданий в Программе не предусмотрено.

При сокращении средств, выделяемых на реализацию Программы, целевые показатели будут достигнуты.

Результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функциями по муниципальному финансовому контролю,
и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, учитываются при оценке бюджетной эффективности Программы.

Приложение №2

К постановление Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 10.10.2013 № 106

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.04.2010г. № 19-Б «Об  утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении 2010-2012 годы»»;

2. постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 28.10.2010г. № 65-Б «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 19 – Б от 05.04.2010г.»;

3. постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 15.11.2011г. № 97-Б «О внесении изменений в Постановление администрации Кормовского сельского поселения № 19 – Б от 05.04.2010г.»;

4. постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 29.12.2012г. № 47 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 19 – Б от 05.04.2010г.»;

5. постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 14.02.2013г. № 25-Б «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 19 – Б от 05.04.2010г.»;

6. постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 08.07.2013г. № 78-Б «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 19 – Б от 05.04.2010г.».