Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013                                                       №   114                                                    с.Кормовое

Об утверждении отчетов о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальным долгосрочным целевым программам за 9 месяцев 2013 года в Кормовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 02.02.2012 г № 9 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.04.2010 года № 19-В «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»» (в редакции постановлений от 28.10.2010г. № 65-В, от 15.11.2011г. № 97-В, от 29.12.2012г. № 48, от 27.03.2013г. № 33-А, от 08.07.2013 № 78-В), по результатам за 9 месяцев 2013 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 15.04.2010 года № 19-Б «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010-2014 годы», (в редакции постановлений от 28.10.2010г. № 65-Б, от 15.11.2011г. № 97-Б, от 29.12.2012г. № 47, от 14.02.2013г. № 25-Б, от 08.07.2013г. № 78-Б, от 04.09.2013г. № 89) по результатам за 9 месяцев 2013 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Кормовского  сельского поселения на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 12.03.2012 года  № 16 «О разработке и утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кормовского сельского поселения на 2012-2014 годы»», (в редакции постановлений от 29.12.2012г. № 44, от 14.02.2013г. № 25-А, от 29.04.2013г. № 46, от 13.06.2013г. № 57, от 08.07.2013г. № 78-А, от 04.09.2013г. № 89-А) по результатам за 9 месяцев 2013 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта  в Кормовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.04.2010 года  № 19-А «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Кормовском сельском поселении на 2010-2014 годы»», (в редакции постановлений от 28.10.2010г. № 65-А, от 15.11.2011г. № 97-А, от 29.12.2012 № 45) по результатам за 9 месяцев 2013 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов в муниципальном образовании «Кормовское сельское поселение» в 2011-2013 году», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 06.09.2010г. № 59 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов в муниципальном образовании «Кормовское сельское поселение» в 2011-2013 году»», (в редакции постановлений от 28.10.2010г. № 66, от 25.10.2011 № 87, от 15.11.2011 № 98-А, от 29.12.2012г. №42, от 18.01.2013г. № 9-А) по результатам за 9 месяцев 2013 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кормовского сельского поселения на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 31.12.2010 года  № 95 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кормовского сельского поселения на 2010-2015 годы»», (в редакции постановлений от 09.01.2013г. № 2) по результатам за 9 месяцев 2013 года согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7. Отчеты об исполнении муниципальных долгосрочных  целевых программ за 9 месяцев 2013 года составлены сектором экономики и финансов Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области в соответствии с Порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 02.02.2012 г № 9.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кормовского сельского поселения                                                  Е.И.Пасечников

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

№ 114 от 11.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Сохранению и развитию культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября 2013 г

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 2853,1 | 2853,1 | 2019,6 | 833,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 80,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2773,5 | 2773,5 | 2019,6 | 753,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Кормовская ПБ» | 2013 | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 484,9 | 484,9 | 332,9 | 152,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 484,9 | 484,9 | 332,9 | 152,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Кормовский СДК» | 2013 | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 2368,2 | 2368,2 | 1686,7 | 681,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2288,2 | 2288,2 | 1686,7 | 601,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

№ 114 от 11.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнова-ний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 145,4 | 145,4 | 143,9 | 1,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 135,4 | 135,4 | 133,9 | 1,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2013 | Администра-ция Кормовского сельского поселения Ремонтненско-го района Ростовской области | всего | 145,4 | 145,4 | 143,9 | 1,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 135,4 | 135,4 | 133,9 | 1,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2010-2014 годы представлен в таблице №1 | 2013 | Администра-ция Кормовского сельского поселения Ремонтненско-го района Ростовской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

№ 114 от 11.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Благоустройству территории Кормовского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 1961,7 | 1961,7 | 634,1 | 1327,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 136,0 | 1264,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 561,7 | 561,7 | 498,1 | 63,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Уличное освещение | 2013 | Администра-ция Кормовского сельского поселения Ремонтненс-кого района Ростовской области | всего | 146,1 | 146,1 | 102,4 | 43,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 146,1 | 146,1 | 102,4 | 43,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация озеленения на территории поселения | 2013 | Администра-ция Кормовского сельского поселения Ремонтненс-кого района Ростовской области | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения | 2013 | Администра-ция Кормовско-го сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройст-ву территории поселения | 2013 | Администра-ция Кормовско-го сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 125,7 | 125,7 | 106,2 | 19,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 125,7 | 125,7 | 106,2 | 19,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Коммунальное хозяйство | 2013 | Администра-ция Кормовско-го сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 1605,3 | 1605,3 | 340,9 | 1264,4 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 136,0 | 1264,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 205,3 | 205,3 | 204,9 | 0,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

№ 114 от 11.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Развитию физической культуры и спорта  в Кормовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | 2013 | Администра-ция Кормовско-го сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

№ 114 от 11.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов в муниципальном образовании

«Кормовское сельское поселение» в 2011-2013 году»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 26,1 | 26,1 | 11,5 | 14,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 26,1 | 26,1 | 11,5 | 14,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2013 | Администра-ция Кормовского сельского поселения Ремонтненско-го района Ростовской области | всего | 19,6 | 19,6 | 11,5 | 8,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19,6 | 19,6 | 11,5 | 8,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обучение специалистов мерам пожарной безопасности и ГО | 2013 | Администра-ция Кормовского сельского поселения Ремонтненско-го района Ростовской области | всего | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

№ 114 от 11.10.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан

Кормовского сельского поселения на 2013-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» октября 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 39,6 | 39,6 | 28,3 | 11,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 28,3 | 11,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Доплата к пенсиям государствен-ных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 2013 | Администра-ция Кормовско-го сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 39,6 | 39,6 | 28,3 | 11,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 28,3 | 11,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |