Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.04.2013 | № 45 | с.Кормовое |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кормовского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения  от 02.02.2012 № 9 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кормовского сельского поселения на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением   Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области 12.03.2012г. № 16 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава Кормовского

сельского поселения                                                                                            Е.И.Пасечников

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Кормовского сельского поселения

от 29.04.2013 № 45

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кормовского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района в объемах, предусмотренных Программой на 2012 год - 564,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации Программы 431,3 тыс. рублей, что составляет 76,5 процентов от запланированных средств. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

В результате выполнения программных мероприятий достигаются  следующие результаты:

комплексное решение проблем благоустройства,

улучшение внешнего вида территории поселения;

повышение комфортности проживания;

соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;                
увеличение уровня озеленения территории поселения;

проведение организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу ТБО;

поддержание достигнутого результата, увеличение экологической безопасности.

Приложение

к отчету о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Благоустройство территории

Кормовского сельского поселения

на 2012-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Благоустройству территории Кормовского  сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 564,1 | 564,1 | 431,3 | 132,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 564,1 | 564,1 | 431,3 | 132,8 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения | всего | 397,7 | 397,7 | 265,0 | 132,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 397,7 | 397,7 | 265,0 | 132,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Содержание мест захоронения | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения | всего | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения | всего | 113,4 | 113,4 | 113,3 | 0,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 113,4 | 113,4 | 113,3 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |