Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.04.2013 | № 50 | с.Кормовое |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения  от 02.02.2012 № 9 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением   Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области 05.04.2010г. № 19-Б (в редакции постановлений от 28.10.2010 № 65-Б, 15.11.2011 № 97-Б)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Попову Г.И..

Глава Кормовского

сельского поселения                                                                                   Е.И.Пасечников

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Кормовского сельского поселения

от 29.04.2013 № 50

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

По Муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кормовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 1735,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 1459,4 тыс. рублей;

местного бюджета -  275,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 1720,8 тыс. рублей, что составляет 99,2 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 1445,1 тыс. рублей (99,0 процентов);

местного бюджета -  275,7 тыс. рублей (100 процентов).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 14,3 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – в сумме 14,3 тыс. рублей;

местного бюджета – в сумме 0,0 тыс. рублей

Причины не освоения средств:

экономия по результатам торгов в сумме 14,3 т. р., из них средства:

областного бюджета – в сумме 14,3 тыс. рублей;

местного бюджета – в сумме 0,0 тыс. рублей

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует удобству и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 2580 м2.;

протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию дорог с целью доведения их до нормативных требований, составила 188 м2;

Это позволило поддержать внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Приложение

к отчету о ходе работ по реализации

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в

Кормовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

в Кормовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» в 2012 году

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 1735,1 | 1735,1 | 1720,8 | 14,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1459,4 | 1459,4 | 1445,1 | 14,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 275,7 | 275,7 | 275,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 1527,7 | 1527,7 | 1514,6 | 13,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1302,0 | 1302,0 | 1288,9 | 13,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 225,7 | 225,7 | 225,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 207,4 | 207,4 | 206,2 | 1,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 157,4 | 157,4 | 156,2 | 1,2 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |