Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                                                      №  24                                                            с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовского сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения	                                                   В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 27.02.2019 № 24

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2018 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Кормовского  сельского поселения от 10.10.2013 № 104.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кормовское сельское поселение»

Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организация мероприятий по землеустройству и землепользованию в поселении.

В 2018 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 15 общественных субботника.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивной площадки. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам благоустройства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 80 саженцев.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрено 4 основных мероприятий. Мероприятия  выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Благоустройство» предусмотрено 5 основных мероприятий. Мероприятия  выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Межевание земельных участков» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятия  выполнены в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 1076,3 тыс. руб., израсходовано 948,8 тыс. руб. (88,2 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 325,0 тыс. руб., фактически расходовано – 307,9 тыс. руб. (94,7%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 751,3 тыс. руб., фактически расходы составили 640,9 тыс. руб. или 85,3%.

По подпрограмме 3 «Межевание земельных участков» бюджетные ассигнования не требовались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 12.02.2018 №23  «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 17.04.2018 № 42 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 27.09.2018 № 85 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 26.10.2018 № 115 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 05.12.2018 № 124 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- = 948,8/1076,3*100%=88,2%

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   70%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 28.12.2018 № 142 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Произведена оплата за текущий ремонт буровой на воду скважины и за разработку документации на капитальный ремонт буровой на воду скважины |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| 2.2 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На территории сельского поселения посажено 80 саженцев за счет активности населения |
| 2.3 | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Производилась оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение и за содержание сетей уличного освещения; производилась оплата за ремонт памятников, содержание мест захоронений, дезинсекцию, дератизацию, приобретение туалета; Оплата за надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства, приобретение и установка детской площадки |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | процент мероприятий по землеустройству и землепользованию | процентов | 60,0 | - | - | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Улучшение санитарной обстановки. | улучшение санитарной обстановки. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт сетей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте был проведен субботник и высажены деревья | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища, проведена работа по противоклещевой обработке и санитарному обслуживанию | - |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | - |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Межевание земельных участков» | Старший инспектор Пасечникова Н.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» | всего | 1076,3 | 948,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1076,3 | 948,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | 325,0 | 307,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 325,0 | 307,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг и поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 325,0 | 307,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 325,0 | 307,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | бактериологическое исследование питьевой воды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 751,3 | 640,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 751,3 | 640,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 294,1 | 185,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 294,1 | 185,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 134,2 | 133,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 134,2 | 133,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 323,0 | 322,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 323,0 | 322,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Межевание земельных участков» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |