Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                                      №  67                                                            с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 20.09.2013 г № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 20.09.2013г. № 97 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовского сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения	                                                   В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 12.05.2017г. № 67

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Кормовского  сельского поселения от 10.10.2013 № 104.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кормовское сельское поселение»

Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организация мероприятий по землеустройству и землепользованию в поселении.

В 2016 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 14 общественных субботника.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивной площадки. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, приобретены 2 глубинных насоса, а также саженцы.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам благоустройства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 11.01.2016 № 2.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрено 4 основных мероприятий. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 2 «Благоустройство» предусмотрено 5 основных мероприятий. Мероприятия  выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Межевание земельных участков» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятия  выполнены в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2016 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 624,6 тыс. руб., израсходовано 443,1 тыс. руб. (70,9 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 44,8 тыс. руб., фактически расходовано – 44,7 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 579,8 тыс. руб., фактически расходы составили 398,4 тыс. руб. или 68,7%.

По подпрограмме 3 «Межевание земельных участков» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. (0%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 11.01.2016 №2  «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.02.2016 № 54 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 30.03.2016 № 70 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.04.2016 № 85 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 06.07.2016 № 123 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

6.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 25.08.2016 № 145 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

7.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 30.11.2016 № 29 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

8.  Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 30.12.2016 № 61 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 104 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ---------- = 443,1/624,6*100%=70,9%

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   70%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

## Оценка степени исполнения финансирования 99,9% «высокая».

## Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 16.01.2017 № 6 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства Кормовского сельского поселения» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 73,6 | 73,6 | 73,6 | Приобретено 2 глубинных насоса |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 30 | 30 | 30 | - |
| 1.3. | уровень газификации Кормовского сельского поселения |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Произведена замена отработанных ламп и реле времени, текущий ремонт мест захоронений |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процентов | 15 | 15 | 60,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Бактериологическое исследование питьевой воды» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | улучшение санитарной обстановки. | улучшение санитарной обстановки. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт сетей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте был проведен субботник и высажены деревья | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища, проведена работа по противоклещевой обработке и санитарному обслуживанию | - |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист I категории Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | - |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Межевание земельных участков» | Старший инспектор Пасечникова Н.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» | всего | 624,6 | 443,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 624,6 | 443,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | 44,8 | 44,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,8 | 44,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 44,8 | 44,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,8 | 44,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 579,8 | 398,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 579,8 | 398,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 498,6 | 317,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 498,6 | 317,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 6,5 | 6,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,5 | 6,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 49,7 | 49,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 49,7 | 49,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Межевание земельных участков» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |